АДМИНИСТРАЦИЯ РОВНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03. 2016 г.  		                      с.Ровное                                                      № 18

Об утверждении плана  мероприятий

по благоустройству на территории

Ровненского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Правил по благоустройству, озеленения и содержания территорий населенных пунктов, утвержденных  решением Ровненского сельского Совета депутатов   № 29 -67  от 20.04.2012 г., руководствуясь Уставом Ровненского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план  мероприятий по благоустройству на территории

Ровненского сельсовета на 2016г.

2. Контроль над  выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня подписания и подлежит официальному обнародованию и опубликованию в газете «Ровненские новости».

Глава сельсовета                                                                 М.В. Шестакова

Приложение №1

к постановлению администрации

Ровненского сельсовета

от 24.03.2016г. №18

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на территории

Ровненского сельсовета на 2016г.

| № п/п | мероприятие | Срок выполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение субботника по благоустройству территории | Апрель-май | Администрация Ровненского сельсовета, учреждения и организации расположенные на территории поселения |
| 2 | Организация и проведение работы по благоустройству кладбища | Май-июнь | Администрация Ровненского сельсовета МБОУ «Ровненская СОШ» |
| 3 | Уборка и благоустройство парка с.Ровное, ул.Советская | Июнь-июль | Администрация Ровненского сельсовета МБОУ «Ровненская СОШ» (трудовой отряд старшеклассников) |
| 4 | Уборка и благоустройство памятников | Май-июнь | Администрация Ровненского сельсовета, МБОУ «Ровненская СОШ»,МБУК«Ровненский СКИФСДЦ» |
| 5 | Установка памятника участникам ВОВ в с.Ровное | Май-август | Администрация Ровненского сельсовета, учреждения и организации расположенные на территории поселения |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Ровненского сельсовета. | Май-октябрь | Администрация Ровненского сельсовета |
| 7 | Размещение материалов на информационных стендах по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения | Апрель-октябрь | Администрация Ровненского сельсовета |
| 8 | Рейды по населенным пунктам Ровненского сельсовета с указанием конкретно частных домов требующих уборки мусора | Апрель-май | Администрация Ровненского сельсовета, Депутаты Ровненского сельского совета |